附件1

汾河流域防洪能力提升工程工作任务表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市区） | 河道治理工程（项目个数） | 干流新建堤防工程占地（亩数） | 汾河干支流分洪缓洪区（处数） | 干流种植结构调整（亩数） | 堤防安全包保（河流条数） | “清四乱”延期问题整改（处数） | 妨碍河道行洪突出问题排查整治 |
| 1 | 尧都区 | 8 | 175 | 6 | 344.52 | 6 | 2 | 按照“三个清单”开展集中清理整治。 |

附件2

汾河流域防洪能力提升工程建设项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市区） | 项目名称 | 治理任务 | 概算总投资（亿元） | 防洪能力提升工程匡算投资（亿元） | 2022年计划投资（亿元） | 已下达投资（亿元） | 备注 |
| 1 | 尧都区 | 汾河尧都区段综合治理工程 | 治理长度11.9km，均为乡村段。 | 0.7258 | 2.16 | 1.28 | 0.20 | 起点为尧都区洪洞界至汾河屯里大桥（汾河右岸） |
| 2 | 汾河干流尧都区段防洪能力提升工程（城区段） | 城区段治理长度15.52km。 |  |  |  |
| 3 | 汾河尧都区段河道治理工程（下靳段） | 起点位于临汾南环桥，终点位于襄汾县界，治理长度为3.213km。 | 0.41 |  |  |
| 4 | 涝河防洪能力提升工程 | 新建堤防2.8km，河道疏浚1.48km。 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 5 | 洰河防洪能力提升工程 | 新建堤防17.8km，河道疏浚9km。 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |
| 6 | 岔口河入汾口段综合治理工程 | 新建堤防5.132km，河道疏浚2.586km。 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |
| 7 | 仙洞沟涧河防洪能力提升工程 | 新建堤防10km，河道疏浚5km。 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
| 8 | 豁都峪防洪能力提升工程 | 新建堤防6.5km，河道疏浚5km。 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |

附件3

汾河干流分洪缓洪区清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（市区） | 分类 | 河流名称 | 建设地点 | 处数 |
| 尧都区 | 干流 | 汾河 | 西芦、新庄、孙曲 | 1 |
| 支流 | 涝河 | 分别位于敬圣村、东堡头村、西堡头村、东张村、西张村、泉坡村、南焦堡村 | 2 |
| 洰河 | 分别位于东王村、康庄村 | 3 |

附件4

建立堤防安全包保责任体系任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市区） | 河流 | 堤防长度（m） | 安全包保责任单位 | 堤防位置 | 巡查责任人或单位 | 养护责任人或单位 |
| 1 | 尧都区 | 汾河 | 6830（右岸） | 吴村镇人民政府 | 洪洞界至韩村桥北200m。 | 吴村镇人民政府 | 屯里、邰村、吴南村委会 |
| 4796（右岸） 5070（左岸） | 区住建局 | 韩村桥北200m至屯里大桥 | 区住建局 | 临汾市尧都区恒鑫保洁服务有限公司 |
| 15674（右岸）15730（左岸） | 临汾市汾河文化生态景区服务中心 | 屯里大桥至襄汾界 | 临汾市汾河文化生态景区服务中心 | 临汾市汾河文化生态景区服务中心 |
| 2 | 涝洰河 | 4415（右岸） 2420（左岸） | 尧都区涝洰河生态建设工程有限公司 | 南同蒲铁路桥至入汾口 | 尧都区涝洰河生态建设工程有限公司 | 尧都区涝洰河生态建设工程有限公司 |
| 3 | 涝河 | 2450（右岸） | 屯里镇人民政府 | 尧贤街跨涝河桥至南同蒲铁路桥 | 尧都区涝洰河生态建设工程有限公司 | 尧都区涝洰河生态建设工程有限公司 |
| 2500（左岸） | 段店乡人民政府 | 尧贤街跨涝河桥至南同蒲铁路桥 | 尧都区涝洰河生态建设工程有限公司 | 尧都区涝洰河生态建设工程有限公司 |
| 4 | 洰河 | 5200（右岸）、5700（左岸） | 段店乡人民政府 | 108国道东1000m至尧贤街跨洰河桥 | 尧都区涝洰河生态建设工程有限公司 | 尧都区涝洰河生态建设工程有限公司 |
| 5 | 仙洞沟涧河 | 4950（右岸） 3470（左岸） | 金殿镇人民政府 | 20孔桥西100m至京昆高速（右岸）、20孔桥西100m至临夏线跨仙洞沟桥（左岸） | 金殿镇人民政府 | 西麻册、界峪、小榆西、小榆东村委会 |
| 1480（左岸） | 刘村镇人民政府 | 临夏线跨仙洞沟桥至京昆高速（左岸） | 刘村镇人民政府 | 涧上、泊段村委会 |
| 6 | 席坊沟 | 1500（左、右岸） | 金殿镇人民政府 | 朔村村西至临夏线跨席坊沟桥 | 金殿镇人民政府 | 朔村、苏村、官磑、金殿村委会 |

备注：核实以上河流堤防情况，明确以上河流包保河段、包保单位、包保责任人，开展堤防日常巡查、养护责任工作，全面落实河道堤防安全管护责任。

附件5

河湖“清四乱”备案延期需整改问题清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在县（市区） | 乡村 | 所在河流 | 区级河长 | 问题来源 | 问题描述 | 整改进展情况 |
| 1 | 尧都区 | 尧都区下康庄村 | 洰河 | 范志军 | 2020年时任临汾市副市长潘海燕督查发现 | 段店乡下康庄村河堤上游堆积的垃圾 | 备案至2023年12月 |
| 2 | 段店乡下康庄村，市第二污水处理厂溢流口上游的洰河河道存在底泥和河道两侧垃圾。 | 备案至2023年12月 |