附件1

尧都区农村公路日常管理养护考核办法

第一章　总则

第一条　为加强农村公路的管理和养护，延长农村公路的使用寿命，提升农村公路服务保障水平，构建“畅、洁、绿、美、安”农村交通环境。根据《公路法》、《农村公路养护管理办法》、《农村公路养护技术规范》、《公路养护质量检查评定标准》，结合我区实际，制定本办法。

第二条　本办法所称农村公路是指纳入农村公路规划，并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施，包括经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报里程的农村公路。公路包括公路桥梁、隧道和渡口。

第三条　按照“县道县管，乡村道乡村管”的原则，尧都区交通运输局具体负责县道养护管理，各乡镇负责区内乡村道管理养护。

第四条　区交通运输局负责开展农村公路养护技术指导和业务培训，并组织实施农村公路管理养护质量的检查和考核。

第五条　各乡镇建立农村公路养护管理机构，安排落实人员负责农村公路管理养护工作。乡镇(街道)农村公路养护管理机构负责制定辖区内农村公路的管理养护方案，组织开展乡、村道公路养护、巡查、应急抢修，及时制止损坏侵占路产路权、超限超载、污染公路等违法行为。

第六条　各乡镇可结合实际情况，选择政府购买服务、组建专业养护队伍、开发公益性岗位等多种方式组织开展辖区农村公路日常养护工作。

第七条　区交通运输局定期组织开展农村公路管理养护考核评定，实行县道月检季评，乡道季评，村道季度抽评。考核评定结果全区通报，年终依据平时考核评定结果和日常巡查情况对各乡镇的农村公路管理养护工作进行综合评定。

第二章　农村公路养护管理考核内容及标准

第八条　乡镇建立健全农村公路管理养护机构，有具体的办公地点，配备1-2名专(兼)职农村公路管理养护工作人员，管理养护内业资料规范齐全。

第九条　乡镇健全农村公路养护责任制，落实辖区农村公路养护职责，分区域、分路段签订养护责任合同，做到人员到位、责任到人。

第十条　乡镇农村公路管理养护机构，根据《尧都区农村公路管理养护考核内容及评分标准》，每月组织对辖区内农村公路养护质量进行自检评定，自评材料按时上报区交通运输局存档备查。

第十一条　乡镇按照养护责任合同及时发放养护人员工资，确保日常养护经费用于农村公路日常养护及保通应急处置。

第十二条　乡镇农村公路管理养护机构要经常性开展公路巡查，巡查中发现重度病害，突发性事件、灾情、险情，应及时报告；影响通行安全时，应取相应措施，对行人及车辆进行提示、警示；发现损害侵犯路产路权的行为，要及时制止，并上报市交通运输综合执法大队，按照《公路法》进行处理。

第十三条　农村公路养护应达到路面整洁、路基稳定、桥隧安全、排水畅通、设施完好、绿化美观等要求。

具体内容为：

(一)新建的公路无沉陷、严重破碎板、坑洞、裂缝等路面病害。

(二)路面定期清扫，及时清除积土、积沙、泥污、积水、积雪等，清除的杂物不能堆积在路肩或边坡上；路面清扫同时，及时捡拾清除公路用地范围醒目垃圾、树枝，保持公路沿线整洁美观。

(三)路肩平整、坚实、整洁，无杂草、车撤、坑洼、堆积物，与路面的接茬平顺；边坡坡面平顺、坚实，定期修剪杂草，清除杂物；路肩、边坡培护用土要在远离路基的地方均匀浅挖。

(四)进入汛期，加强公路养护巡査，清除边沟、涵洞堵塞物、淤积；及时修补雨水、山洪冲刷形成的路肩、边坡缺口，修复受损边沟、涵洞，保障公路排水畅通。

(五)桥面定期清扫，保持桥面清洁；及时清除桥梁伸缩缝内的杂物和沉积物，疏通桥面泄水孔，清理桥下堆积物和垃圾，保证桥面排水和桥下过水畅通。

(六)公路沿线交通标志清洁、紧固，无杂物遮挡；护栏、警示墩(桩)清洁无明显脏污；里程碑、百米桩，界碑、防眩板、限高限宽等设施清洁、紧固；停车点、候车亭环境整洁，设施完好。

第三章  农村公路养护管理考核评定

第十四条　农村公路养护管理考核评定，分为县道养护质量考核评定和乡镇管理养护考核评定。

（一）县道公路养护质量考核评分采用百分制，按线路或合同段从路面(40分)、路基(35分)、桥涵及构造物(10分)、交安设施(10分)、其他(5分)5方面进行考评，考评结果分优、良、次、差四个等级：考核评分90分以上为优等路；考核评分75－89分为良等路；考核评分60－74分为次等路；60分以下为差等路。

（二）乡镇管理养护考核评分采用百分制，按照乡、村道公路养护质量和农村公路规范化管理两大项内容进行考核评分。其中养护质量评分考核80分，规范化管理20分，考评结果分四类：考核评分90分以上为一类乡镇；考核评分80－89分为二类乡镇、考核评分70－79分为三类乡镇、70分以下为四类乡镇。

第十五条　在季度考评期间，养护路段发生或出现下列情况的，县道养护质量季度考核直接定为差等路，乡镇养护管理季度考核直接定为四类乡镇。养护路段因管理养护不到位而造成一般事故以上等级交通事故的；养护路段被本区或区以上点名通报批评，影响整体形象，造成负面影响的。

第十六条　县道公路每月查，每季度考核评定;乡、村道公路每季度组织一次检查考核评定，考核评定结果报区财政局备案作为日常养护资金拨付依据。

第十七条　加强考评结果运用，对一年内两次考评结果为次等以下路的县道养护单位或责任人予以调整更换；对一年内两次考评结果为三类以下的乡镇，给予全区通报批评，并相应核减下一年度日常养护资金计划。

第四章  农村公路日常养护资金使用及拨付

第十八条　区交通运输局根据上年末全省公路统计年报，核定全区农村公路养护基数，提出全区农村公路养护补助资金计划并报请区财政局列入年度财政预算。

第十九条　实行农村公路日常养护资金拨付与考核评定结果挂钩。

（一）县道养护资金使用分为日常养护资金和预留应急处置资金。日常养护资金根据养护协议和季度考核评定结果进行拨付；预留应急处置资金根据应急处置情况据实拨付。

（1）路段养护质量季度考核评定为优等路的，按养护合同100％比例拨付养护经费；

（2）路段养护质量季度考核评定为良等路的，按养护合同85％比例拨付养护经费；

（3）路段养护质量季度考核评定为次等路的，按养护合同70％比例拨付养护经费；

（4）路段养护质量季度考核评定为差等路的，按养护合同60％比例拨付养护经费。

（二）乡、村道养护资金根据季度考核评定结果进行拨付:

（1）季度考核评定为一类乡镇，按100％比例拨付养护经费；

（2）季度考核评定为二类乡镇，按90％比例拨付养护经费；

（3）季度考核评定为三类乡镇，按80％比例拨付养护经费;

（4）季度考核评定为四类乡镇，按70％比例拨付养护经费。

第二十条　农村公路日常养护资金按季度申请拨付，区交通运输局于每季度考核结束后，根据季度考核评定结果向区财政局申请拨付本季度日常养护经费，并及时拨付各乡镇和养护责任人。

第五章  附则

第二十一条　本办法由尧都区交通运输局负责解释。

附件2

尧都区农村公路县道日常管理养护质量考

核评分表

| 项目及 分值 | 考核内容 | 评 分 标 准 | 扣分情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面养护 (40分) | 1、路面保洁20分； 2、路面畅通10分； 3、病害处治10分. | 1、路面保洁不到位，存在泼洒物、落叶、泥土、 路面积水未及时清扫，路面边缘未清理等现象，每 km扣2分(不足l1km按1km计),扣完为止； 2、路面有堆积物，每发现一处扣2分，扣完为止； 3、路面出现零星小病害未及时处治的，每发现一 处扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 路基养护 (35分) | 1、路肩杂草清除15 分 ； 2、路肩整理8分； 3、路肩有无堆积物 5 分 ； 4、路基边坡是否稳 定 2 分 ； 5、排水边沟管护5 分 ； | 1、路肩杂草未及时清除，每km扣2分(不足1km 按1km计),扣完为止； 2、路肩未及时整理，存在路肩占路面、超高、冲 刷、沉陷，每发现一处扣2分，扣完为止； 3、路肩有堆积物，每发现一处扣1分，扣完为止； 4、路基边坡有塌陷未及时处治，每发现一处扣1 分，扣完为止； 5、排水边沟管护到位(沟底定期清理、无淤塞、 损毁及时修复的)得5分，管护不到位的得2分， 未管护的不得分。 |  |  |
| 桥涵及构 造物养护 (10分) | 1、桥梁及附属设施 是否完好5分； 2、挡土墙、护肩墙 等构造物是否完好3 分 ； 3、涵洞排水是否畅 通、有无淤塞2分。 | 1、桥梁桥面保洁差、伸缩缝未清理、泄水孔堵塞、 护栏损毁、桥梁标识牌损毁每发现一项扣1分，扣 完为止 ； 2、挡土墙等构造物有损毁，每发现一处扣1分， 扣完为止； 3、涵洞淤塞、排水不畅，每发现一处扣0.5分，扣 完为止 。 |  |  |
| 交安设施 (10分) | 1、标志标牌、警示 桩、公里碑、百米桩、 波型梁护栏等附属 设施管护10分； | 1、标志标牌、警示桩、公里碑、百米桩等存在歪 倒、损坏的，每发现一处扣1分，扣完为止。 。 |  |  |
| 其他(5 分 ) | 1、路产路权维护2 分 ； 2、养护人员出勤3 分 。 | 1、道路出现破坏路产路权行为未及时制止、及时 报告的，扣2分； 2、养护人员未在规定作业时间出勤的扣3分，出 勤未按规定着养护服装的扣1.5分。 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

巡查考核道路：

考核负责人：

参加考核人员：

考核日期：

被考核单位责任人：

附件3

尧都区农村公路县道日常管养综合管理考核

评分表

被考核单位：

考核日期：      年   月   日

| 考核内容 及分值 | 评分标准 | 扣分情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护人员 管理 (15分) | 1、按3-5公里的标准配备了养护工且且建有养护工花名册得6分，否则不得分； 2、与养护人员签定了养护合同得3分，否则不得分； 3、建立了养护工考勤机制且按月有考勤记录的6分，少一月扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 养护机构 及设施配备(10分) | 1、有固定的办公场所、场所内上墙规章制度齐全、场所 外公路养护标识醒目得6分，少一项扣2分； 2、配有养护必要的巡查车辆、养护作业标志标牌、扫帚 或扫地机、割草机等设备得4分，否则不得分。 |  |  |
| 安全生产 管理(40 分 ) | 1、制定了县道遇险应急处置方案和养护生产安全制度得 4分，少一项扣2分； 2、建立桥梁定期巡查制度且有定期检查巡查记录得6 分，少一次扣1分，扣完为止； 3、建立公路隐患排查制度且按月有排查记录得6分；少 一月扣1分，扣完为止； 4、对上级部门下发的安全隐患整改事项能及时整改到位 的得10分， 一次未整改的扣2分，扣完为止； 5、建立季度安全例会制且按季有例会记录得4分，少一 次扣2分，扣完为止； 6、日常养护巡查记录齐全得10分，记录不齐全得5分， 记录差不得分； 7、管养路段发生了安全责任事故的该项不得分。 |  |  |
| 信息报送 (15分) | 1、按月报送日常养护报表的得6分，少一月扣2分，扣 完为止 ； 2、按时报送年度养护方案、半年养护总结、年度养护总 结的得6分，少一项扣2分，扣完为止； 3、其他专项养护活动信息报送及时得3分，少一次扣1 分，扣完为止。 |  |  |
| 资金使用 与财务管 理(5分) | 1、有资金使用管理办法得2分，否则不得分； 2、及时拨付日常养护资金得3分，否则不得分。 |  |  |
| 路产路权 维护(5分) | 公路附属设施按路登记齐全得5分，不齐全得2分，未 登记不得分。 |  |  |
| 内业资料 归档(10 分 ) | 内业台账资料(含各项规章制度、职责、日常巡查和考 核资料、合同管理资料)完整、齐全、填写清晰、归档 有序的得10分， 一般的得5分，差不得分。 |  |  |

考核负责人：           参加考核人员：                 被考核单位责任人：

附件4

尧都区农村公路乡、村道日常管理养护质量考核评分表

| 项目及 分值 | 考核内容 | 评分标准 | 扣分情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面养护 (40分) | 1、路面保洁20分； 2、路面畅通10分； 3、病害处治10分。 | 1、抽查道路路面保洁不到位(存在泼洒物、落叶， 泥土、路面积水未及时清扫，路面边界未清理等现 象),1/4路面保洁不到位的得15分，1/2路面保洁 不到位的得10分，1/2以上路面保洁不到位的不得 分 ； 2、路面有堆积物等影响安全通行的，每发现一处 扣2分，扣完为止； 3、路面出现隐患病害未及时处治的，每发现一处 扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 路基养护 (30分) | 1、路肩杂草清除20 分 ； 2、路肩整理2分； 3、路肩有无堆积物 3 分 ； 4、路基边坡是否稳 定 3 分 ； 5、排水边沟管护2 分 ； | 1、抽查道路路肩杂草清除不到位的，1/4路肩杂草 未清除的得15分，1/2路肩杂草未清除的得10分 1/2以上路肩杂草未清除的不得分； 2、路肩未及时整理，存在路肩占路面、超高、冲 刷、沉陷现象，每发现一处扣1分，扣完为止； 3、路肩有堆积物，每发现一处扣1分，扣完为止； 4、路基边坡有塌陷未及时处治，每发现一处扣1 分，扣完为止； 5、排水边沟管护到位(沟底定期清理、无淤塞、 损毁及时修复的)得满分，管护不到位的得1分， 未管护的不得分。 |  |  |
| 桥涵及构 造物养护 (10分) | 1、桥梁及附属设施 是否完好5分； 2、挡土墙、护肩墙 等构造物是否完好3 分 ； 3、涵洞排水是否畅 通、有无淤塞2分。 | 1、桥梁桥面保洁差、伸缩缝未清理、泄水孔堵塞、 护栏损毁、桥梁标识牌损毁每发现一项扣1分，扣 完为止 ； 2、挡土墙等构造物有损毁，每发现一处扣1分， 扣完为止； 3、涵洞淤塞、排水不畅，每发现一处扣0.5分，扣 完为止 。 |  |  |
| 交安设施 (15分) | 1、标志标牌、警示 桩、波型梁护栏等附 属设施管护15分。 | 1、标志标牌、警示桩、波形梁护栏等存在歪倒、 损坏的，每发现一处扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 其他 (5分) | 1、路产路权管理3 分 ； 2、养护人员出勤2 分 ； | 1、抽查道路存在破坏路产路权行为的，扣3分； 2、养护人员未在规定作业时间出勤的扣2分，出 勤未按规定着养护服装的扣1分； |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

巡查考核道路：

考核负责人：

参加考核人员：

考核日期：

被考核单位责任人：

附件5

| 考核内容 及分值 | 评分标准 | 扣分情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护机制建 立 (15分) | 1、制定出台了养护体制改革方案的得3分，否则不得分； 2、按市场化模式确定养护人员或按5-8公里配备了养护人员的得3分， 否则不得分； 3、与养护人员签定了养护合同的得3分，否则不得分； 4、建立了养护人员考勤机制且按月有考勤记录的得6分，少一月扣1 分，扣完为止。 |  |  |
| 管养机构设 置(10分) | 1、农村公路管理机构按乡2人、镇3人标准配备管理人员的得3分， 少一人扣1分； 2、管养机构办公场所配备规范的得2分， 一般得1分； 3、机构铭牌悬挂醒目得1分，未悬挂不得分； 4、办公场所上墙制度、上墙图表规范齐全得4分，不齐全得2分，制 度、图表未上墙不得分。 |  |  |
| 安全生产管 理(35分) | 1、制定了公路遇险应急处置方案和养护生产安全制度得2分，少一项 扣 1 分 ； 2、建立桥梁定期巡查制度且有定期检查巡查记录得6分，少一次扣1分，扣完为止； 3、建立公路隐患排查制定且按月有排查记录得6分；少一月扣1分， 扣完为止； 4、建立季度安全例会制且按季有例会记录得4分，少一次扣2分，扣 完为止 ； 5、对上级部门下发的安全隐患整改事项能及时整改且回复的10分， 一次未整改和回复的扣2分，扣完为止； 6、日常养护巡查记录齐全得7分，记录不齐全得4分，记录严重不齐 全得2分，未记录不得分； 7、管养路段发生了安全责任事故的该项不得分。 |  |  |
| 信息报送 (10分) | 1、按月报送日常养护报表得4分，少一次扣1分，扣完为止； 2、按时报送年度养护方案、半年养护总结、年度养护总结以及其他专 项养护活动信息报送及时的得6分，少一项扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 资金使用与 财务管理 (10分) | 1、制定了养护资金使用管理办法，设立了养护资金专项的得2分，少 一项扣1分，扣完为止； 2、管养补助资金拨付及时的，无挪用、截留情形的得3分，否则不得分 3、养护配套资金5分，配套资金占比管养单位养护补助资金总额，按 每增加0.1个百分点的得1分，直至满分；未配套不得分 |  |  |
| 路产路权维 护(10分) | 1、乡、村道路产路权维护4分，工作开展好的得4分，开展一般的得2分，未开展不得分； 2、县道路产路权维护配合好的得2分，一般的得1分； 3、农村公路附属设施登记4分，按路登记齐全得4分，不齐全得2分，未登记不得分。 |  |  |
| 内业台账归 档(10分) | 上述内业台账资料(含各项规章制度、职责、日常巡查和考核资料、 合同管理资料)等内业资料，完整、齐全、填写清晰、归档有序不扣分， 一般扣5分，差扣10分。 |  |  |
| 被考核单位： 考核日期： 年 月 日 考核负责人： 参加考核人员： 被考核单位责任人： |  |  |  |

尧都区农村公路乡、村道日常管养综合管理考核评分表