- 2020年尧都区司法局社区矫正定位

- 服务系统项目绩效自评价报告

项目名称：2020年尧都区司法局社区矫正定位服务系统

项目单位：临汾市尧都区司法局

主管部门：临汾市尧都区司法局

评价机构：临汾市尧都区司法局

2021年05月

摘要	3

一、项目基本情况	4

（一）项目背景与实施依据	4

（二）项目资金投入和使用情况	4

（三）项目实施情况	5

二、项目绩效情况	6

（一） 项目投入情况	6

（二）项目产出情况	7

（三）项目结果情况	8

（四）影响力因素	8

三、项目主要经验做法	9

四、项目管理存在的主要问题	9

五、进一步加强项目管理的建议	9

（一）预算安排和执行方面	9

（二）制度建设方面	9

（三） 项目管理方面	9

（四）资金管理方面	10

（五）其他方面	10

附件1:	11

# 摘要

根据《尧都区财政局 关于开展2020年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（尧区财 〔2021〕22号），我单位对2020年尧都区司法局社区矫正定位服务系统项目进行自评，评价资金是255,000.00元，资金来源为本级财政资金。本次评价基准日是2020年12月31日，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，按照尧都区财政局要求，对本项目进行自评。

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

社区矫正电子监管是指各级司法行政机关通过人脸或指纹识别仪、执法记录仪、手机、电子腕带等电子设备对社区服刑人员进行监督管理的活动。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

| 项目 | 合计 | 资金情况（单位：元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 财政专户资金 | 上级财政补助 | 自筹 | 本级财政资金 | 专项收入 |
| 资金概算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算安排* | 255,000 | 255,000 |  | 255,000 |  |  |  |
| 实际到位* | 79,400 | 79,400 |  | 79,400 |  |  |  |
| 实际支出* | 79,400 | 79,400 |  | 79,400 |  |  |  |
| 结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审价情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率(%)* | 31.14 |  |  |  |  |  |  |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |
| 合计 | 79,400 | 79,400 |  |
| 司法行政系统社区矫正和人民调解补助经费 | 79,400 | 79,400 |  |

（三）项目实施情况

1. 采购情况

无

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

为社区矫正服刑人员、安置帮教人员更好的做好监管工作，被定位的社区服刑人员未经批准不得离开其活动范围，有正当理由确需离开的，应当履行外出审批手续。

立项（时间与开展的内容）：

《山西省社区矫正电子监管暂行办法》

招投标（时间与开展的内容）：

不涉及

实施（时间与开展的内容）：

司法行政机关通过手机、电子腕带等电子设备对社区服刑人员进行监督管理的活动。

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：尧都区人民代表大会

资金核拨（相关单位）：尧都区财政局

资金管理（相关单位）：尧都区司法局

资金使用（相关单位）：尧都区司法局

项目验收形式：自行验收

项目验收单位：尧都区司法局

验收结果：合格

项目验收时间：2020-12-31

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：自行验收

项目验收单位：尧都区司法局

验收结果：合格

项目验收时间：2020-12-31

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：尧都区司法局

预算单位：尧都区司法局

实施单位：尧都区司法局

受益方：社区矫正服刑人员、安置帮教人员

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：2020年尧都区司法局社区矫正定位服务系统项目绩效实现情况良好，总得分为84.04分，属于“良好”。

（一） 项目投入情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 投入管理 |  |  |
|  | 预算资金到位率 | 2 |
|  | 预算资金到位及时性 | 2 |
|  | 预算执行率 | 2 |
|  | 财务管理制度健全性 | 2 |
|  | 资金使用合规性 | 2 |
|  | 项目管理制度健全性 | 2 |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 2 |
|  | 项目立项规范性 | 2 |
|  | 立项依据充分性 | 2 |
|  | 绩效目标的合理性 | 2 |
|  | 合计 | 20 |

（二）项目产出情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 产出 |  |  |
|  | 矫正定位人员 | 5 |
|  | 验收合格率 | 5 |
|  | 平台正常运行率 | 4 |
|  | 故障维修响应时限 | 4 |
|  | 政府采购合规性 | 4 |
|  | 平台完工使用及时性 | 4 |
|  | 人均成本 | 4 |
|  | 合计 | 30 |

（三）项目结果情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 效果目标 |  |  |
|  | 是否提高办公自动化 | 8 |
|  | 减少犯罪发生 | 7 |
|  | 工作时间 | 7 |
|  | 服刑人员满意度 | 8 |
|  | 合计 | 30 |

（四）影响力因素

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 影响力因素 |  |  |
|  | 长效管理制度建设 | 10 |
|  | 人员到位率 | 10 |
|  | 合计 | 20 |

三、项目主要经验做法

司法行政机关通过手机、电子腕带等电子设备对社区服刑人员进行监督管理的活动。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算资金到位率。

- 五、进一步加强项目管理的建议

- （一）预算安排和执行方面

预算编制在全面预算管理过程中起到基础性及核心作用，单位应当高度重视预算编制的科学性与合理性，及早动手准备预算编制工作，在编制前首先制定下年度工作计划与重点，财务部门应当加强预算执行监督职能，在业务开展前，提前向业务人员做好政策及各项费用标准的宣传工作，杜绝在预算执行过程中扩大执行范围、标准、虚列支出套取资金等行为，对执行过程中发现的问题，及时向领导反映，全过程监督预算执行。

- （二）制度建设方面

主管部门加强对下属单位的监管。主管部门应切实履行好主管部门的职责，加强对所属下级单位财务管理、资金使用等各方面的监管，加强对下属单位的财务人员业务能力培训，切实增强财经法纪意识，强化内部财务管控力度。

- （三） 项目管理方面

建立项目管理逐级评价考核机制，根据年度项目管理重点工作安排，制定年度项目管理同业对标指标及评价标准，定期逐级开展评价。建立项目管理创新激励机制，鼓励本单位在贯彻落实标准化管理的同时，推进管理方式创新。

- （四）资金管理方面

财务部门做好相关政策的解读及经费合理性的审核把关工作，同时财务部门还要做好不同部门之间的预算的统筹安排，减少重复的资产配置，提高已有资产的使用效率，对于资金需要量较大的项目及早做好相关的专家咨询论证工作，保证项目申请合理，提高预算编制水平。

- （五）其他方面

无

附件1:

| 综合配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 |  | 概念解释： 计算公式： |  |  |  |
|  | 预算资金到位率 | 概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重 | 2 | 31.14% | 0.62 |
|  | 预算资金到位及时性 | 概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数 | 2 | 资金及时足额到位 | 2 |
|  | 预算执行率 | 概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重 | 2 | 31.14% | 0.62 |
|  | 财务管理制度健全性 | 概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 2 | 达标 | 2 |
|  | 资金使用合规性 | 概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。 | 2 | 合规 | 2 |
|  | 项目管理制度健全性 | 概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0 | 2 | 2.0 | 0.67 |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 2 | 3.0 | 0.33 |
|  | 项目立项规范性 | 概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 2 | 达标 | 2 |
|  | 立项依据充分性 | 概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 2 | 达标 | 2 |
|  | 绩效目标的合理性 | 概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 2 | 达标 | 2 |
| 产出 |  | 概念解释： 计算公式： |  |  |  |
|  | 矫正定位人员 | 概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(700.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%; | 5 | 700.0 | 5 |
|  | 验收合格率 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 5 | 较好 | 4 |
|  | 平台正常运行率 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 4 | 较好 | 3.2 |
|  | 故障维修响应时限 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 4 | 较好 | 3.2 |
|  | 政府采购合规性 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 4 | 较好 | 3.2 |
|  | 平台完工使用及时性 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 4 | 较好 | 3.2 |
|  | 人均成本 | 概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(507.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%; | 4 | 507 | 4 |
| 效果目标 |  | 概念解释： 计算公式： |  |  |  |
|  | 是否提高办公自动化 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 8 | 较好 | 6.4 |
|  | 减少犯罪发生 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 7 | 较好 | 5.6 |
|  | 工作时间 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 7 | 较好 | 5.6 |
|  | 服刑人员满意度 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 8 | 较好 | 6.4 |
| 影响力因素 |  | 概念解释： 计算公式： |  |  |  |
|  | 长效管理制度建设 | 概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： （1-（6-业绩值）/6）*权重 | 10 | 6.0 | 10 |
|  | 人员到位率 | 概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重 | 10 | 100.0% | 10 |